10/03/2026

### Что сделали

- Создали и подготовили GCP project rz-gz-search-agent

- Подключили billing

- Включили нужные API

- Настроили budget alert

- Создали service account rz-gz-agent-sa

- Создали secrets:

  - ows-token

  - openai-api-key

  - telegram-bot-token

  - telegram-chat-id

- Создали Artifact Registry repo

- Cody сгенерировал каркас Go-проекта

- Проверили локально:

  - go test ./... — ок

  - go build ./... — ок

- Инициализировали git

- Создали GitHub repo

- Запушили ветку test

- Собрали Docker image

- Запушили image в Artifact Registry

- Задеплоили сервис в Cloud Run

- Подняли test-контур

- Проверили, что Telegram уведомление работает

- Разделили fake/real режимы OWS

- Добавили GOSZAKUP_MODE=fake|real

- Добавили OWS_QUERY_MODE=minimal|normal

- Исправили GraphQL root fields под реальную схему:

  - TrdBuy

  - Lots

### Какие проблемы были

- Go не был установлен

- В go.mod был BOM

- Не было go.sum / не подтянуты зависимости

- В Dockerfile был слишком старый Go:

  - golang:1.23-alpine

- gcloud run deploy ломался на SEARCH_KEYWORDS из-за запятых

- Нельзя было задавать PORT вручную в Cloud Run

- Первый Telegram success был на fake/demo lot

- После перевода в real сервис падал, потому что не был задан OWS_GRAPHQL_URL

- Долго подозревали код/Cloud Run, но потом выяснилось, что:

  - /help/v3/schema/ жив

  - /v3/graphql даёт 502

- Minimal GraphQL query из Postman тоже дал 502

### Как решали

- Установили Go

- Убрали BOM из go.mod

- Выполнили go mod tidy

- Обновили Dockerfile на golang:1.26-alpine

- Для Cloud Run env вынесли переменные в cloudrun-test-env.yaml

- Убрали PORT из env

- Проверили локально:

  - go run

  - docker run

  - /healthz

- Выяснили причину fake lot:

  - раньше fake включался через DRY_RUN или пустой OWS_GRAPHQL_URL

- Исправили логику:

  - fake только через GOSZAKUP_MODE=fake

  - real без URL падает явно

- Исправили GraphQL integration под реальную schema names

- Добавили minimal query mode для изоляции причины 502

- Проверили OWS снаружи:

  - nslookup — ок

  - 443 — ок

  - /help/v3/schema/ — 200

  - /v3/graphql — 502

  - Postman minimal query — 502

### Главный вывод

Наш сервис и инфраструктура работают.
Текущий блокер — внешний OWS GraphQL endpoint, потому что сам https://ows.goszakup.gov.kz/v3/graphql сейчас отвечает 502 Bad Gateway, даже на минимальный запрос вне нашего кода.